Universidad Autónoma de Yucatán

Facultad de Matemáticas

Construcción de software

5to semestre, grupo B

Integrantes:

Russel Bonilla Pech

Jaqueline Góngora Tun

Frida Pineda Alvarado

Víctor Rosado Koyoc

Luisa Villanueva Díaz

Profesor: Edwin León

Fecha de entrega: 15 de Noviembre de 2024

Plan de Trabajo

# Descripción General

El proyecto consiste en desarrollar un sistema de administración para una cafetería utilizando Java. Este sistema permitirá gestionar las actividades diarias de la cafetería, enfocándose en tres tipos de usuarios: cliente, empleado y administrador. Cada tipo de usuario tendrá funcionalidades específicas según su rol dentro de la organización.

El sistema tendrá una interfaz gráfica donde cada usuario podrá acceder a su respectivo panel de control y realizar las acciones correspondientes.

- Cliente: Puede ver el menú actualizado, hacer pedidos, consultar el estado de su pedido y proporcionar retroalimentación sobre los productos, así como calificarlos.

- Empleado: Gestiona los cobros de los pedidos que hacen los clientes. Puede registrar un pedido como pagado y confirmar la entrega.

- Administrador: Tiene acceso completo para gestionar el menú, agregar o eliminar productos, ajustar precios, y generar reportes sobre el historial de pedidos y ventas. Además, puede revisar y gestionar las retroalimentaciones y calificaciones de los productos.

## Supuestos y limitaciones

El sistema debe estar funcionando para el día 3 de Diciembre del 2024.

## Entregables del proyecto

Los siguientes productos se producirán durante el proyecto:

- Diagrama de clases de la aplicación

- Código de la aplicación.

- Lista de todas las prácticas de construcción de software abordadas

# Requisitos del sistema

## 1. Gestión de Usuarios

- El sistema debe permitir el inicio de sesión para tres tipos de usuarios: cliente, empleado y administrador.

- El sistema debe tener un mecanismo de autenticación para validar a los usuarios por tipo (empleado, administrador).

- El sistema debe mostrar diferentes interfaces para cada usuario según sus permisos.

## 2. Funcionalidades del Cliente

- El cliente debe poder visualizar el menú de productos disponibles en la cafetería.

- El cliente debe poder seleccionar productos del menú para hacer un pedido.

- El cliente debe poder ver el total del pedido antes de confirmarlo.

- El sistema debe permitir al cliente confirmar y enviar el pedido a los empleados para su procesamiento.

- El cliente debe recibir una confirmación de que su pedido ha sido registrado exitosamente.

- El cliente debe poder proporcionar retroalimentación sobre los productos que ha pedido.

- El cliente debe poder calificar los productos en una escala de 1 a 5 estrellas.

## 3. Funcionalidades del Empleado

- El empleado debe poder ver todos los pedidos pendientes realizados por los clientes.

- El empleado debe poder registrar el cobro de cada pedido.

- El empleado debe poder marcar un pedido como entregado una vez se haya realizado el cobro.

- El empleado debe poder ver el estado de los pedidos (pendiente, entregado, pagado).

## 4. Funcionalidades del Administrador

- El administrador debe poder visualizar un historial completo de pedidos realizados por los clientes.

- El administrador debe poder agregar, editar y eliminar productos del menú.

- El administrador debe poder modificar el precio de los productos en el menú.

- El administrador debe tener acceso a reportes diarios, semanales y mensuales de las ventas.

- El administrador debe poder revisar y gestionar las retroalimentaciones y calificaciones de los productos.

# Descripción de pruebas

| Num. Prueba | Nombre | Descripción | Entrada | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autenticar de usuario válido | Un usuario con credenciales correctas puede autenticarse exitosamente en el sistema. | Usuario y contraseña válidos. | El sistema devuelve true. |
| 2 | Rechazar usuario inválido | El sistema debe rechazar usuarios con credenciales incorrectas. | Usuario válido, pero contraseña incorrecta. | El sistema devuelve false. |
| 3 | Realizar un pedido exitoso | El cliente puede realizar un pedido seleccionando productos. | Cliente y una lista de productos seleccionados. | Se genera un pedido válido que contiene los productos seleccionados y está asociado al cliente. |
| 4 | Calificar producto | Un cliente puede calificar un producto y el sistema actualiza la calificación promedio correctamente. | Producto específico y una calificación dada por el cliente. | La calificación promedio del producto se actualiza. Comentario registrado en la base de datos. |
| 5 | Modificar el precio de un producto | El administrador puede modificar el precio de un producto. | Producto existente y un nuevo precio. | El precio del producto se actualiza correctamente. |
| 6 | Actualizar estado de pedido | Un empleado puede cambiar el estado de un pedido a "Completado". | Pedido existente | El estado del pedido en la base de datos se actualiza a "Pagado". |
| 7 | Calcular total de un pedido | El total de un pedido se calcula correctamente. | Lista de productos. | El sistema devuelve el costo total de la compra. |
| 8 | Generar reporte | El administrador puede generar un reporte de ventas mensuales. | Mes del reporte requerido. | Reporte generado con: número total de pedidos, total de ingresos y productos más vendidos. |
| 9 | Agregar un nuevo producto | El administrador puede añadir productos al menú. | Producto a añadir. | El producto aparece en la lista de productos disponibles para los clientes. Registro en la base de datos exitoso. |
| 10 | Eliminar un producto existente | El administrador pueda eliminar un producto del menú | Producto a eliminar. | El producto deja de aparecer en el menú. Registro eliminado correctamente en la base de datos. |

# Roles y responsabilidades

La siguiente tabla muestra las funciones representadas en el diagrama del proyecto y de sus responsabilidades primarias.

| Nombre | Rol | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Russel Bonilla | Líder de Proyecto | Responsable de coordinar y supervisar todas las actividades del proyecto, asegurando el cumplimiento de plazos y objetivos. |
| Jaqueline Gongora | Especialista en Pruebas | Se encarga de realizar pruebas del sistema para identificar y documentar errores. Garantiza que el sistema cumpla con los requisitos. |
| Frida Pineda | Desarrollador de Funcionalidades del Sistema | Encargado de implementar las funcionalidades relacionadas con la gestión de usuarios y la lógica de las operaciones de cliente, empleado y administrador. |
| Victor Rosado | Desarrollador de Funcionalidades del Sistema | Encargado de implementar las funcionalidades relacionadas con la gestión de usuarios y la lógica de las operaciones de cliente, empleado y administrador. |
| Luisa Villanueva | Desarrollador de Interfaz Gráfica | Responsable de la creación y diseño de la interfaz gráfica del sistema, asegurando que las vistas de cliente, empleado y administrador sean intuitivas y responsivas. |

# Cronograma

Link del cronograma: Cronograma.pdf

Repositorio de proyecto: https://github.com/soy-russ-bp/prueba1

# Diagrama de clases

# Diagramas de secuencia

## Un cliente hace un pedido.

## Un empleado confirma el pago y entrega del pedido.

## El administrador agrega un nuevo producto.

# Diagrama de casos de uso

# Checklist de prácticas de construcción

| Lineamiento de la asignatura | Cumple (Sí / No) |
| --- | --- |
| Técnicas de construcción de variables y tipos de datos fundamentales |  |
| Inicializar cada variable cuando se declara. |  |
| Idealmente, declarar y definir cada variable cerca de donde se usa. |  |
| Inicializar los datos de los miembros de una clase en su constructor. |  |
| Los nombres de las variables deben usar camelCase. |  |
| Usar calificadores de cálculos en nombres de variables. |  |
| Usar opuestos comunes en nombre de variables. Usar los opuestos con precisión. |  |
| Nombramiento de índices de bucle. Si tiene que usar i, j y k, no usar para otra cosa que no sean índices de bucle. |  |
| Si tiene varios bucles anidados, asignar nombres más largos a las variables de bucle para mejorar la legibilidad. |  |
| Pensar en un nombre mejor que “flag” para las variables de estado. Una bandera nunca debe tener “flag” en su nombre. |  |
| Utilizar nombres descriptivos para variables temporales en lugar de llamarlas como “temp” o “x”. |  |
| Tener en cuenta los nombres booleanos típicos (done, error, found, success). |  |
| Asignar nombres de variables booleanas que impliquen Verdadero o Falso. |  |
| Utilizar nombres de variables booleanos positivos. |  |
| Identificar constantes nombradas. Usar todas las letras mayúsculas, posiblemente con guiones bajos para separar las palabras, RECSMAX o RECS_ MAX. |  |
| Diferenciar entre nombres de variables y nombres de rutinas. |  |
| Identificar parámetros de solo entrada (input-only). |  |
| Hacer que las conversiones de tipo sean obvias. |  |
| Revisar el desbordamiento de enteros. |  |
| Revisar si hay desbordamiento en resultados intermedios. |  |
| Evitar cadenas y caracteres mágicos |  |
| Estar atento a los errores off-by-one |  |
| Técnicas de organización de sentencias |  |
| Organizar el código para que las dependencias sean obvias. |  |
| Nombrar las rutinas para que las dependencias sean obvias. |  |
| Usar parámetros de rutina para hacer que las dependencias sean obvias. |  |
| Técnicas de construcción de estructuras de control de flujo |  |
| Escribir primero la ruta nominal a través del código; luego escribir los casos inusuales. |  |
| Asegurarse de bifurcar correctamente en igualdad. |  |
| Seguir la cláusula if con una declaración significativa. |  |
| Poner los casos más comunes primero. If-then-else. |  |
| Ordenar casos por frecuencia en las declaraciones case |  |
| Técnicas de construcción de procedimientos |  |
| Para nombrar una función, usar una descripción del valor devuelto. Por ejemplo, cos(), customerld.Next(), printer.IsReady0 y pen.CurrentColor(). |  |
| Para nombrar un procedimiento, utilizar un verbo fuerte seguido de un objeto. Por ejemplo: PrintDocument(), CalcMonthlyRevenues(), CheckOrderInfo() y RepaginateDocument). |  |
| Poner las variables de estado o error al final en las rutinas. |  |
| No utilizar parámetros de rutina como variables de trabajo. |  |
| Usar parámetros con nombres significativos. |  |
| Técnicas de construcción de clases |  |
| Los nombres de las clases deben escribirse con PascalCase y deben ser sustantivos en singular. |  |
| Los nombres de las interfaces deben escribirse con PascalCase. |  |
| Preferir la herencia a la verificación extensiva de tipos. |  |
| Si varias clases comparten un comportamiento común, pero no datos, derivarlas de una clase base común que defina las rutinas comunes. |  |
| Si varias clases comparten datos y comportamientos comunes, heredar de una clase base común que define las rutinas y los datos comunes. |  |
| Heredar cuando desea que la clase base controle la interfaz; contener cuando desea controlar su interfaz. |  |
| Hacer cumplir la propiedad singleton mediante el uso de un constructor privado. |  |
| Técnicas de documentación de código |  |
| Usar espacios en blanco para separar elementos de una sentencia no muy relacionados o mostrar precedencia de operadores. |  |
| Uso de la sangría |  |
| Escribir comentarios que describan la intención del código. |  |
| Hacer que cada comentario cuente. No escribir más comentarios, hacer que el código sea más legible. |  |
| Centrar los comentarios de los párrafos en el por qué en lugar del cómo. |  |

# Vistas

## Ingreso

## Cliente

### Vista Principal

### Detalles del Pedido

### Agregar Producto

## Empleado

### Vista Principal

### Detalles del Pedido

## Administrador

### Vista Principal